AI SOFTWARE DOCUMENTATION PLATFORM

Danh mục Tài liệu Đầu ra & Ma trận Mapping

Task 1.1.3  —  Xác định danh sách tài liệu đầu ra và mapping stakeholder / UC-03

Phiên bản 1.0  |  Tháng 5, 2026  |  Tham chiếu: Task 1.1.1, 1.1.2

# 1. Tổng quan

Tài liệu này xác định toàn bộ 16 loại tài liệu đầu ra mà hệ thống AI Documentation Platform có thể sinh ra, được phân thành 5 nhóm theo mục đích sử dụng. Với mỗi tài liệu, tài liệu này mô tả: cấu trúc section, nguồn dữ liệu trong codebase, chuỗi AI agent xử lý, nhóm stakeholder phù hợp, độ ưu tiên phát triển và liên kết về UC-03 cũng như User Requirements đã phân tích ở task 1.1.1 và 1.1.2.

Tài liệu này là đầu vào trực tiếp để thiết kế prompt template (Task 3.1.5) và xây dựng Generator cho từng loại tài liệu trong Phase 4 của WBS.

## 1.1 Thống kê nhanh

| Chỉ số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số loại tài liệu đầu ra | 16 loại | Phân thành 5 nhóm |
| Tài liệu ưu tiên MVP | 8 loại (DOC-01,03,04,05,08,10,14,15) | Cần có trước khi launch |
| Tài liệu ưu tiên v1.1 | 8 loại | Thêm vào sau sprint đầu |
| Số trang tài liệu tối đa | ~350 trang | Nếu sinh đầy đủ 16 loại cho 1 project lớn |
| Nhóm stakeholder phục vụ | 3 nhóm | Sinh viên, Lập trình viên, Doanh nghiệp |
| AI Agent được dùng | 6 agent | Code Analyzer, DB Reader, API Mapper, Content Writer, Format Checker, Synthesizer |
| Định dạng đầu ra | DOCX, PDF, Markdown, OpenAPI YAML | Tuỳ loại tài liệu |

# 2. Bảng tổng hợp 16 tài liệu đầu ra

Bảng dưới đây liệt kê toàn bộ tài liệu, đánh dấu nhóm stakeholder phù hợp (✓ = có, – = không), độ ưu tiên phát triển và số trang ước tính.

| Mã | Tên tài liệu | Format | SV | Dev | Biz | Ưu tiên | Trang ước tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhóm 1: Tài liệu dự án cơ bản |  |  |  |  |  |  |  |
| DOC-01 | README.md | Markdown / DOCX | ✓ | ✓ | ✓ | MVP | 3–6 tr. |
| DOC-02 | Changelog / Release Notes | Markdown | – | ✓ | ✓ | v1.1 | 2–4 tr. |
| DOC-03 | Hướng dẫn cài đặt (Installation Guide) | DOCX / Markdown | ✓ | ✓ | ✓ | MVP | 4–8 tr. |
| DOC-04 | Hướng dẫn triển khai (Deployment Guide) | DOCX / Markdown | – | ✓ | ✓ | MVP | 5–10 tr. |
| Nhóm 2: Tài liệu kỹ thuật API |  |  |  |  |  |  |  |
| DOC-05 | API Documentation (REST) | DOCX / OpenAPI YAML | ✓ | ✓ | ✓ | MVP | 10–30 tr. |
| DOC-06 | WebSocket / Event API Documentation | Markdown / DOCX | – | ✓ | – | v1.1 | 3–8 tr. |
| DOC-07 | Authentication & Authorization Flow | DOCX | – | ✓ | ✓ | v1.1 | 5–10 tr. |
| Nhóm 3: Tài liệu Database |  |  |  |  |  |  |  |
| DOC-08 | Database Documentation (Schema) | DOCX | ✓ | ✓ | ✓ | MVP | 8–20 tr. |
| DOC-09 | Data Dictionary | DOCX / Excel | – | – | ✓ | v1.1 | 10–25 tr. |
| Nhóm 4: Tài liệu yêu cầu & thiết kế hệ thống |  |  |  |  |  |  |  |
| DOC-10 | Software Requirement Specification (SRS) | DOCX | ✓ | – | ✓ | MVP | 20–50 tr. |
| DOC-11 | System Architecture Document | DOCX | – | ✓ | ✓ | v1.1 | 10–20 tr. |
| DOC-12 | Use Case Document | DOCX | ✓ | – | ✓ | v1.1 | 10–25 tr. |
| DOC-13 | Sequence Flow Description | DOCX | – | ✓ | ✓ | v1.1 | 8–15 tr. |
| Nhóm 5: Tài liệu dành riêng cho sinh viên |  |  |  |  |  |  |  |
| DOC-14 | Báo cáo thực tập | DOCX (template trường) | ✓ | – | – | MVP | 30–60 tr. |
| DOC-15 | Báo cáo đồ án tốt nghiệp / môn học | DOCX (template trường) | ✓ | – | – | MVP | 40–80 tr. |
| DOC-16 | Mô tả chức năng hệ thống (Functional Spec) | DOCX | ✓ | ✓ | – | v1.1 | 10–20 tr. |

Ưu tiên MVP: phát triển trong Phase 4 sprint đầu. Ưu tiên v1.1: bổ sung sau khi 8 tài liệu MVP ổn định và có người dùng thực tế feedback.

# 3. Đặc tả chi tiết từng tài liệu đầu ra

Mỗi bảng đặc tả bao gồm: mô tả, format, sections, nguồn dữ liệu trong code, chuỗi agent AI xử lý, và liên kết yêu cầu.

## 3.1 Nhóm 1: Tài liệu dự án cơ bản

| DOC-01 README.md |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Tổng quan dự án, công nghệ sử dụng, hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn chạy, cấu trúc thư mục, contributing guide, license |
| Định dạng đầu ra | Markdown / DOCX |
| Stakeholder | Sinh viên · Lập trình viên · Doanh nghiệp |
| Sections / Chương | • Project Overview • Tech Stack & Badges • Prerequisites • Installation • Environment Variables • Project Structure • Usage / Quick Start • Contributing • License |
| Nguồn dữ liệu | • package.json, pom.xml, requirements.txt • File cấu hình framework • Dockerfile, docker-compose.yml • .env.example |
| AI Agent xử lý | Code Analyzer → Content Writer |
| Ưu tiên phát triển | MVP |
| Số trang ước tính | 3–6 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 AF-03A (regenerate section) |
| Liên kết User Req. | UR-SV-09, UR-DEV-02, UR-DEV-12 |

| DOC-02 Changelog / Release Notes |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Lịch sử thay đổi theo phiên bản, breaking changes, bug fixes, new features — sinh từ commit messages và diff |
| Định dạng đầu ra | Markdown |
| Stakeholder | Lập trình viên · Doanh nghiệp |
| Sections / Chương | • Version header • Breaking Changes • New Features • Bug Fixes • Migration Guide |
| Nguồn dữ liệu | • Git commit log (nếu có) • CHANGELOG.md hiện tại (nếu có) |
| AI Agent xử lý | Content Writer |
| Ưu tiên phát triển | v1.1 |
| Số trang ước tính | 2–4 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 |
| Liên kết User Req. | UR-DEV-08 (version history) |

| DOC-03 Hướng dẫn cài đặt (Installation Guide) |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Hướng dẫn từng bước cài đặt môi trường, cấu hình biến môi trường, chạy lần đầu, troubleshooting thường gặp |
| Định dạng đầu ra | DOCX / Markdown |
| Stakeholder | Sinh viên · Lập trình viên · Doanh nghiệp |
| Sections / Chương | • System Requirements • Step-by-step Installation • Environment Setup • First Run • Troubleshooting |
| Nguồn dữ liệu | • Dockerfile, docker-compose.yml • .env.example • package.json scripts • README.md hiện có |
| AI Agent xử lý | Code Analyzer → Content Writer |
| Ưu tiên phát triển | MVP |
| Số trang ước tính | 4–8 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 |
| Liên kết User Req. | UR-SV-01, UR-DEV-01, UR-BIZ-04 |

| DOC-04 Hướng dẫn triển khai (Deployment Guide) |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Triển khai lên môi trường production: Docker, VPS, cloud (optional). Cấu hình Nginx/reverse proxy, SSL, env production |
| Định dạng đầu ra | DOCX / Markdown |
| Stakeholder | Lập trình viên · Doanh nghiệp |
| Sections / Chương | • Production Architecture • Docker Deployment • Environment Config • Nginx/Proxy Setup • SSL/TLS • Health Check • Rollback Strategy |
| Nguồn dữ liệu | • Dockerfile, docker-compose.yml • nginx.conf (nếu có) • .env.example |
| AI Agent xử lý | Code Analyzer → Content Writer |
| Ưu tiên phát triển | MVP |
| Số trang ước tính | 5–10 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 |
| Liên kết User Req. | UR-BIZ-04, UR-BIZ-11 |

## 3.2 Nhóm 2: Tài liệu kỹ thuật API

| DOC-05 API Documentation (REST) |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Toàn bộ REST endpoint: method, path, request params, request body, response schema, HTTP status codes, authentication header, ví dụ curl |
| Định dạng đầu ra | DOCX / OpenAPI YAML |
| Stakeholder | Sinh viên · Lập trình viên · Doanh nghiệp |
| Sections / Chương | • Authentication • Base URL & Versioning • Endpoints by Module • Request/Response Schema • Error Codes • Rate Limiting • cURL Examples |
| Nguồn dữ liệu | • Route files (Express, Flask, Spring @RequestMapping) • Controller methods • Middleware chain • DTO/Schema classes |
| AI Agent xử lý | API Mapper → Content Writer → Format Checker |
| Ưu tiên phát triển | MVP |
| Số trang ước tính | 10–30 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 (Code Analyzer + API Mapper agents) |
| Liên kết User Req. | UR-SV-08, UR-DEV-03, UR-BIZ-08 |

| DOC-06 WebSocket / Event API Documentation |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Các event WebSocket / Socket.io hoặc message queue: event name, payload schema, direction (server→client / client→server) |
| Định dạng đầu ra | Markdown / DOCX |
| Stakeholder | Lập trình viên |
| Sections / Chương | • Connection Setup • Events (Client→Server) • Events (Server→Client) • Error Events • Payload Schemas |
| Nguồn dữ liệu | • socket.io / ws handler files • Event emitter calls |
| AI Agent xử lý | API Mapper → Content Writer |
| Ưu tiên phát triển | v1.1 |
| Số trang ước tính | 3–8 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 |
| Liên kết User Req. | UR-DEV-03 |

| DOC-07 Authentication & Authorization Flow |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Mô tả chi tiết luồng xác thực: đăng ký, đăng nhập, JWT refresh, OAuth2, role-based access control, session management |
| Định dạng đầu ra | DOCX |
| Stakeholder | Lập trình viên · Doanh nghiệp |
| Sections / Chương | • Auth Flow Diagram (text) • Registration Flow • Login & Token Issuance • Token Refresh • OAuth2 Flow • RBAC Roles & Permissions |
| Nguồn dữ liệu | • Auth middleware • JWT config • User model • Role/Permission definitions |
| AI Agent xử lý | Code Analyzer → Content Writer |
| Ưu tiên phát triển | v1.1 |
| Số trang ước tính | 5–10 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 |
| Liên kết User Req. | UR-BIZ-03, UR-BIZ-09, NFR-04 |

## 3.3 Nhóm 3: Tài liệu Database

| DOC-08 Database Documentation (Schema) |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Mô tả từng bảng: tên cột, kiểu dữ liệu, nullable, default, constraint, index, foreign key, business meaning của từng trường |
| Định dạng đầu ra | DOCX |
| Stakeholder | Sinh viên · Lập trình viên · Doanh nghiệp |
| Sections / Chương | • Database Overview • ERD (text-based) • Table Descriptions • Column Dictionary • Relationships • Indexes & Performance Notes |
| Nguồn dữ liệu | • Migration files (Flyway/Alembic/Liquibase) • ORM models (JPA/Prisma/SQLAlchemy) • SQL schema files |
| AI Agent xử lý | DB Reader → Content Writer |
| Ưu tiên phát triển | MVP |
| Số trang ước tính | 8–20 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 (DB Reader agent) |
| Liên kết User Req. | UR-SV-07, UR-DEV-04, UR-BIZ-08 |

| DOC-09 Data Dictionary |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Từ điển dữ liệu: định nghĩa tất cả entity, attribute, domain, data type, constraint, nghĩa kinh doanh — chuẩn cho doanh nghiệp |
| Định dạng đầu ra | DOCX / Excel |
| Stakeholder | Doanh nghiệp |
| Sections / Chương | • Entity List • Attribute Definitions • Data Types & Domains • Business Rules • Glossary |
| Nguồn dữ liệu | • ORM models • Migration files • Existing comments trong code |
| AI Agent xử lý | DB Reader → Synthesizer → Content Writer |
| Ưu tiên phát triển | v1.1 |
| Số trang ước tính | 10–25 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 |
| Liên kết User Req. | UR-BIZ-08 |

## 3.4 Nhóm 4: Tài liệu yêu cầu & thiết kế hệ thống

| DOC-10 Software Requirement Specification (SRS) |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Đặc tả yêu cầu phần mềm chuẩn IEEE 830: mô tả hệ thống, functional requirements, non-functional requirements, constraints, assumptions |
| Định dạng đầu ra | DOCX |
| Stakeholder | Sinh viên · Doanh nghiệp |
| Sections / Chương | • Introduction & Scope • Overall Description • Functional Requirements • Non-Functional Requirements • External Interface Requirements • Constraints & Assumptions • Appendix |
| Nguồn dữ liệu | • Toàn bộ codebase • API routes • Models • Config files |
| AI Agent xử lý | Code Analyzer → Synthesizer → Content Writer → Format Checker |
| Ưu tiên phát triển | MVP |
| Số trang ước tính | 20–50 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 (multi-agent, nhiều retrieval queries) |
| Liên kết User Req. | UR-SV-03, UR-BIZ-08 |

| DOC-11 System Architecture Document |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Mô tả kiến trúc hệ thống: các layer, service components, communication patterns, tech stack rationale, deployment topology |
| Định dạng đầu ra | DOCX |
| Stakeholder | Lập trình viên · Doanh nghiệp |
| Sections / Chương | • Architecture Overview • Component Diagram (text) • Technology Stack • Data Flow • Security Architecture • Scalability Considerations |
| Nguồn dữ liệu | • docker-compose.yml • Service files • Config files • Package dependencies |
| AI Agent xử lý | Code Analyzer → Synthesizer → Content Writer |
| Ưu tiên phát triển | v1.1 |
| Số trang ước tính | 10–20 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 |
| Liên kết User Req. | UR-BIZ-08, NFR-05 |

| DOC-12 Use Case Document |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Tổng hợp các use case chính của hệ thống được phân tích, kèm actor, luồng chính, luồng thay thế — suy luận từ controllers và service logic |
| Định dạng đầu ra | DOCX |
| Stakeholder | Sinh viên · Doanh nghiệp |
| Sections / Chương | • Actor List • Use Case Overview • Detailed Use Cases • Use Case Relationships |
| Nguồn dữ liệu | • Controller methods • Service classes • Route handlers • Auth middleware |
| AI Agent xử lý | Code Analyzer → Content Writer |
| Ưu tiên phát triển | v1.1 |
| Số trang ước tính | 10–25 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 |
| Liên kết User Req. | UR-SV-03, UR-BIZ-08 |

| DOC-13 Sequence Flow Description |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Mô tả luồng xử lý tuần tự của các tính năng chính: request đi qua những layer nào, service nào gọi gì, dữ liệu biến đổi thế nào |
| Định dạng đầu ra | DOCX |
| Stakeholder | Lập trình viên · Doanh nghiệp |
| Sections / Chương | • Feature List • Sequence per Feature (text-based) • Error Handling Paths |
| Nguồn dữ liệu | • Controller → Service → Repository chain • Middleware order • Event handlers |
| AI Agent xử lý | Code Analyzer → Content Writer |
| Ưu tiên phát triển | v1.1 |
| Số trang ước tính | 8–15 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 |
| Liên kết User Req. | UR-DEV-06, UR-BIZ-08 |

## 3.5 Nhóm 5: Tài liệu dành riêng cho sinh viên

| DOC-14 Báo cáo thực tập |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Báo cáo thực tập theo chuẩn trường đại học: giới thiệu công ty/dự án, công nghệ học được, mô tả hệ thống, chức năng đã thực hiện, kết quả, nhận xét |
| Định dạng đầu ra | DOCX (template trường) |
| Stakeholder | Sinh viên |
| Sections / Chương | • Trang bìa (template trường) • Lời cam đoan • Mục lục • Giới thiệu công ty & dự án • Công nghệ sử dụng • Phân tích yêu cầu • Thiết kế hệ thống • Cài đặt & Demo • Kết quả đạt được • Nhận xét & Kết luận • Tài liệu tham khảo |
| Nguồn dữ liệu | • Toàn bộ codebase • Package dependencies • API routes • DB schema |
| AI Agent xử lý | Code Analyzer → DB Reader → API Mapper → Synthesizer → Content Writer → Format Checker |
| Ưu tiên phát triển | MVP |
| Số trang ước tính | 30–60 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 (full multi-agent pipeline) |
| Liên kết User Req. | UR-SV-03, UR-SV-04, UR-SV-05, UR-SV-09 |

| DOC-15 Báo cáo đồ án tốt nghiệp / môn học |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Báo cáo đồ án đầy đủ: đặt vấn đề, tổng quan, phân tích yêu cầu, thiết kế CSDL, thiết kế giao diện, cài đặt, kiểm thử, kết luận |
| Định dạng đầu ra | DOCX (template trường) |
| Stakeholder | Sinh viên |
| Sections / Chương | • Đặt vấn đề & Mục tiêu • Tổng quan hệ thống • Công nghệ & Framework • Phân tích yêu cầu (UR + Use Case) • Thiết kế CSDL • Thiết kế giao diện (mô tả) • Cài đặt & Kiểm thử • Kết luận & Hướng phát triển • Tài liệu tham khảo |
| Nguồn dữ liệu | • Toàn bộ codebase • DB schema • API routes • Test files (nếu có) |
| AI Agent xử lý | Code Analyzer → DB Reader → API Mapper → Synthesizer → Content Writer → Format Checker |
| Ưu tiên phát triển | MVP |
| Số trang ước tính | 40–80 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 (full pipeline + template injection) |
| Liên kết User Req. | UR-SV-03, UR-SV-04, UR-SV-05 |

| DOC-16 Mô tả chức năng hệ thống (Functional Spec) |  |
| --- | --- |
| Mô tả | Liệt kê và mô tả chi tiết từng chức năng hệ thống: input, output, điều kiện, giao diện liên quan — giọng văn phi kỹ thuật dễ đọc |
| Định dạng đầu ra | DOCX |
| Stakeholder | Sinh viên · Lập trình viên |
| Sections / Chương | • Danh sách module • Mô tả từng chức năng • Luồng người dùng • Điều kiện & Validation |
| Nguồn dữ liệu | • Route handlers • Controller methods • Service logic • Validation schemas |
| AI Agent xử lý | Code Analyzer → Content Writer |
| Ưu tiên phát triển | v1.1 |
| Số trang ước tính | 10–20 trang |
| Liên kết Use Case | UC-03 |
| Liên kết User Req. | UR-SV-03, UR-SV-08 |

# 4. Ma trận Mapping: Stakeholder × Tài liệu × Agent

Bảng sau tổng hợp toàn bộ 16 tài liệu kèm chuỗi agent xử lý và loại query RAG tương ứng — phục vụ trực tiếp cho thiết kế Orchestrator Agent trong Task 3.2.7.

| Mã | Tên tài liệu | SV | Dev | Biz | Loại query RAG | Agent chain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | README.md | ✓ | ✓ | ✓ | package.json, pom.xml, requirements.txt | Code Analyzer → Content Writer |
| DOC-02 | Changelog / Release Notes | – | ✓ | ✓ | Git commit log (nếu có) | Content Writer |
| DOC-03 | Hướng dẫn cài đặt (Installation Guide) | ✓ | ✓ | ✓ | Dockerfile, docker-compose.yml | Code Analyzer → Content Writer |
| DOC-04 | Hướng dẫn triển khai (Deployment Guide) | – | ✓ | ✓ | Dockerfile, docker-compose.yml | Code Analyzer → Content Writer |
| DOC-05 | API Documentation (REST) | ✓ | ✓ | ✓ | Route files (Express, Flask, Spring @RequestMapping) | API Mapper → Content Writer → Format Checker |
| DOC-06 | WebSocket / Event API Documentation | – | ✓ | – | socket.io / ws handler files | API Mapper → Content Writer |
| DOC-07 | Authentication & Authorization Flow | – | ✓ | ✓ | Auth middleware | Code Analyzer → Content Writer |
| DOC-08 | Database Documentation (Schema) | ✓ | ✓ | ✓ | Migration files (Flyway/Alembic/Liquibase) | DB Reader → Content Writer |
| DOC-09 | Data Dictionary | – | – | ✓ | ORM models | DB Reader → Synthesizer → Content Writer |
| DOC-10 | Software Requirement Specification (SRS) | ✓ | – | ✓ | Toàn bộ codebase | Code Analyzer → Synthesizer → Content Writer → Format Checker |
| DOC-11 | System Architecture Document | – | ✓ | ✓ | docker-compose.yml | Code Analyzer → Synthesizer → Content Writer |
| DOC-12 | Use Case Document | ✓ | – | ✓ | Controller methods | Code Analyzer → Content Writer |
| DOC-13 | Sequence Flow Description | – | ✓ | ✓ | Controller → Service → Repository chain | Code Analyzer → Content Writer |
| DOC-14 | Báo cáo thực tập | ✓ | – | – | Toàn bộ codebase | Code Analyzer → DB Reader → API Mapper → Synthesizer → Content Writer → Format Checker |
| DOC-15 | Báo cáo đồ án tốt nghiệp / môn học | ✓ | – | – | Toàn bộ codebase | Code Analyzer → DB Reader → API Mapper → Synthesizer → Content Writer → Format Checker |
| DOC-16 | Mô tả chức năng hệ thống (Functional Spec) | ✓ | ✓ | – | Route handlers | Code Analyzer → Content Writer |

# 5. Phân tích Agent Workload

Bảng sau phân tích tần suất sử dụng của từng AI agent trên toàn bộ 16 loại tài liệu, giúp xác định agent nào cần được tối ưu ưu tiên để tránh bottleneck.

| Agent | Số tài liệu dùng | Vai trò chính | Ưu tiên tối ưu |
| --- | --- | --- | --- |
| Content Writer | 16 / 16 tài liệu | Sinh nội dung tài liệu từ context | ⚡ Cao — bottleneck tiềm năng |
| Code Analyzer | 11 / 16 tài liệu | Phân tích cấu trúc code, module, logic nghiệp vụ | ⚡ Cao — bottleneck tiềm năng |
| Synthesizer | 5 / 16 tài liệu | Tổng hợp output từ nhiều agent thành tài liệu | Thấp |
| API Mapper | 4 / 16 tài liệu | Trích xuất route, method, param, response | Thấp |
| Format Checker | 4 / 16 tài liệu | Kiểm tra heading, section, cấu trúc đủ không | Thấp |
| DB Reader | 4 / 16 tài liệu | Đọc schema, migration, ORM models | Thấp |

Content Writer là agent có workload cao nhất — cần thiết kế kiến trúc stateless, pooling và timeout handling kỹ để tránh bottleneck khi nhiều user generate đồng thời.

# 6. Quyết định thiết kế quan trọng

## 6.1 Mỗi loại tài liệu có prompt template riêng

Không dùng một prompt chung cho tất cả. Mỗi trong 16 loại tài liệu có system prompt, section structure và retrieval query strategy riêng được định nghĩa trong Task 3.1.5.

## 6.2 Template engine tách biệt khỏi AI generation

Nội dung do AI sinh ra (Markdown/text thuần). Template engine (DOCX/PDF rendering) áp dụng sau — tách biệt hoàn toàn. Điều này giúp thay đổi template không ảnh hưởng đến generation logic.

## 6.3 Báo cáo sinh viên cần toàn bộ agent pipeline

DOC-14 và DOC-15 là tài liệu phức tạp nhất: cần Code Analyzer + DB Reader + API Mapper + Synthesizer + Content Writer + Format Checker chạy tuần tự. Đây là benchmark test case cho toàn bộ hệ thống multi-agent.

## 6.4 OpenAPI YAML là output phụ của DOC-05

Khi sinh API Documentation (DOC-05), hệ thống sinh song song cả DOCX (cho người đọc) lẫn OpenAPI YAML (cho developer/Swagger UI). Hai output từ cùng một lần retrieve + generate.

# 7. Bước tiếp theo

- Task 1.2.1 — Thiết kế kiến trúc tổng thể: giờ đã có đủ input từ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

- Task 3.1.5 — Thiết kế prompt template engine: 16 loại tài liệu = 16 template bộ

- Task 4.1.x — Implement generator cho từng loại tài liệu theo thứ tự MVP trước

- Task 4.2.1 — Export DOCX engine: cần hỗ trợ tất cả các section structure đã định nghĩa

Phase 1 (Task 1.1.x) hoàn thành sau task này. Nhóm có thể bắt đầu song song Task 1.2.x (kiến trúc) và chuẩn bị môi trường phát triển (Task 1.3.x).